PENDAHULUAN

(BAGIAN-1)

I.  PENGERTIAN  PROYEK

Proyek adalah suatu kegiatan dengan pengeluaran biaya dengan harapan untuk memperoleh hasil pada waktu yang akan datang, dan dapat direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan sebagai suatu unit.

II.  KARATERISTIK PROYEK

Suatu aktivitas disebut proyek dapat dilihat dari beberapa segi :

- Tujuan : Proyek adalah aktivitas yang berlangsung (dianalisis) dalam waktu tertentu untuk mendapatkan hasil akhir tertentu.

- Waktu : Waktu keberlangsungan (waktu analisis) proyek dalam waktu yang sudah tertentu,  yaitu : (a). Ada titik tolak (starting point), dan (b). Ada titik akhir (ending point).

- Organisasi :  Organisasi proyek dibentuk untuk mengelola :  personalia, material, fasilitas, produksi, pemasaran, keuangan, dll. Aktivitas dan organisasi proyek bersifat sementara (dalam waktu tertentu).

- Siklus Proyek Proyek :  Suatu proyek memiliki urutan pekerjaan (tahapan pekerjaan) yang disebut siklus proyek.

III.  TUJUAN ANALISIS /  EVALUASI PROYEK.

- Studi kelayakan/ evaluasi proyek pada hakekatnya adalah  penjajakan dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan/ usaha untuk dilaksanakan.

- Analisis proyek dapat juga bertujuan untuk memperbaiki penilaian investasi.

- Pendirian suatu usaha yang didahului oleh suatu studi kelayakan dapat lebih terjamin keberhasilannya suatu proyek

    - POSISI EVALUASI PROYEK DALAM SIKLUS PROYEK

Identifikasi (1)

Formulasi

(2)

Analisis

(3)

Operasi

(5)

Evaluasi

(6)

Gagasan/Ide  Pendirian Proyek

Implementasi

(4)

SUMBER IDE/ GAGASAN :

- Pemimpin Masyarakat setempat.

- Tenaga Teknisi

- Perintis Pembangunan

- Usulan Program.

(1).  TAHAP  IDENTIFIKASI

  - Menentukan calon proyek yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

  - Apakah proyek merupakan sektor prioritas, secara garis besar akan menguntungkan, adakah bantuan dari pemerintah.

III. URAIAN SIKLUS PROYEK

Studi Kelayakan

----------------------------

- Ringkasan Proyek

- Studi/Aspek Teknis

- Aspek Manajemen  dan Organisasi

- Studi/ Aspek Pemasaran atau komersil

- Studi /Aspek Finansial

- Studi Sosial Ekonomi

Identifikasi (Pra-Studi Kelayakan)

Menentukan calon proyek yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

Apakah proyek merupakan sektor prioritas, secara garis besar akan menguntungkan, adakah bantuan dari pemerintah.

PERSIAPAN

----------------------

Proses Penentuan Proyek unggulan

Gagasan Perbaikan Selanjutnya

ANALISIS PROYEK

----------------------------------

- Berdasarkan Studi kelayakan proyek di analisis dengan menggunakan kelayakan proyek;

- Terpilihnya Proyek unggulan dari alternatif yang ada.

EVALUASI HASIL

------------------------------------------

Untuk Perbaikan dan

Mengembangkan Gagasan Baru

OPERASI PROYEK

-----------------------------------

Metode Pembuatan Laporan

Laporan Pelaksanaan

TAHAP IMPLEMENTASI

---------------------------------

Pengawasan pelaksanaan ditujukan agar proyek sesuai dengan rencana (Sketsa Akhir)

-----------------------selesai-------------------------------------